Administración de Tecnología de Información

Curso

Calidad en Sistemas de Información

Actividad

Proyecto Final

Sistema de reservación de salas de estudio

Fase 1
 Análisis del enunciado y especificación

Estudiantes
Esteban Brenes Montoya 2023346432

Eduardo Fernández Cerdas 2024080587

-

-

-

Profesor
 Lic. Néstor Morales Rodríguez

Semestre II, 2026

Planificación y Especificación Fase 1

1. Análisis general del enunciado y especificación

El proyecto plantea el desarrollo de una aplicación de escritorio en Python para administrar estudiantes, salas de estudio y reservaciones dentro de una universidad. El problema principal parte de que las reservaciones se llevan de forma manual, situación que puede provocar choques de horario, uso de salas que están fuera de servicio, grupos con más personas de las permitidas y poca claridad sobre cancelaciones o espacios disponibles.

A partir de la lectura del enunciado se entiende que el trabajo no consiste únicamente en construir una interfaz que permita guardar datos. El sistema debe controlar reglas concretas antes de aceptar cualquier operación y debe conservar la información en una base de datos SQLite. También se espera que la estructura del programa permita probar por separado la lógica, la persistencia y la interacción con la persona usuaria. Esto es importante porque más adelante otro equipo revisará el producto y ejecutará pruebas cruzadas.

El sistema tendrá varios flujos relacionados entre sí. Un estudiante debe existir y estar activo antes de poder reservar. La sala debe estar disponible, la fecha y la hora deben ser válidas, la cantidad de personas no puede superar la capacidad y tampoco puede existir otra reserva activa que se cruce con el mismo horario. Si alguna condición falla, la operación no debe guardar datos parciales ni dejar la aplicación en un estado inconsistente.

Objetivo del sistema

El objetivo es desarrollar una aplicación de escritorio que permita administrar de manera ordenada las salas de estudio y sus reservaciones. La aplicación debe facilitar el registro y la consulta de estudiantes, el manejo de salas, la creación y modificación de reservaciones, la consulta de disponibilidad y el seguimiento de cancelaciones. La información debe mantenerse entre ejecuciones mediante SQLite y las acciones relevantes deben quedar registradas para efectos de auditoría.

Desde la perspectiva de calidad, el proyecto también busca que los requisitos sean verificables y trazables. Por esa razón cada comportamiento esperado debe poder relacionarse con una parte del diseño, con el código y posteriormente con uno o más casos de prueba. No todo se implementará en esta primera fase, pero sí conviene dejar claro desde ahora qué debe hacer el sistema y cuáles son las restricciones que no se pueden perder durante el desarrollo.

Alcance identificado

La solución incluye una interfaz gráfica de escritorio desarrollada en Python. Dentro de ella se administrarán estudiantes, salas y reservaciones. También deberá existir una consulta de disponibilidad por sala, fecha y horario, filtros de búsqueda, un panel con información de ocupación y próximas reservaciones, generación de reportes en CSV y un historial de acciones. La aplicación debe manejar errores desde la propia interfaz y evitar mostrar trazas técnicas a la persona usuaria.

En cuanto a los datos, el estudiante se identifica por un carné único de diez caracteres alfanuméricos. Las salas tienen código, nombre, capacidad y estado. Las reservaciones relacionan a un estudiante con una sala e incluyen fecha, hora de inicio, duración, cantidad de personas y estado. Los identificadores de reservación se generan automáticamente con el formato R0001, R0002 y así sucesivamente, sin reutilizar números aunque una reserva sea cancelada.

Reglas principales que condicionan el desarrollo

Las reglas de reservación son una parte central del sistema. Solo un estudiante activo puede reservar y una sala fuera de servicio debe seguir apareciendo en las consultas, aunque no pueda seleccionarse para una nueva reserva. La fecha no puede estar en el pasado. Cuando la reserva corresponde al día actual, la hora de inicio debe ser posterior a la hora del sistema. Las reservas comienzan en horas completas, duran una o dos horas y deben finalizar como máximo a las 20:00.

La cantidad de personas debe ser un número entero mayor que cero y no puede superar la capacidad de la sala. Tampoco se permiten dos reservaciones activas que se superpongan en la misma sala y fecha. Sí se permite que una reserva empiece exactamente cuando termina la anterior. Además, cada estudiante puede mantener como máximo tres reservas activas presentes o futuras. Las reservas canceladas permanecen en el historial y dejan de bloquear el horario.

Especificación refinada de requisitos funcionales

Para esta primera fase se reorganizaron los requisitos funcionales de forma más directa, conservando el comportamiento definido en el enunciado. La intención es que cada requisito pueda utilizarse después como referencia para diseño, programación y pruebas.

| ID | Requisito | Especificación refinada |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Carga inicial | El sistema debe inicializar la base de datos SQLite para disponer de la estructura y los datos necesarios desde la primera ejecución, utilizando la información existente cuando corresponda. |
| RF-02 | Registro de estudiantes | El sistema debe registrar estudiantes para almacenar un carné único, nombre completo, correo válido y estado activo inicial únicamente cuando los datos ingresados sean correctos. |
| RF-03 | Consulta de estudiantes | El sistema debe mostrar la información de los estudiantes para consultar su carné, nombre, correo y estado, incluyendo registros activos e inactivos ordenados alfabéticamente por nombre. |
| RF-04 | Consulta de salas | El sistema debe mostrar la información de las salas para consultar su código, nombre, capacidad y estado, incluyendo las disponibles y las que se encuentren fuera de servicio. |
| RF-05 | Creación de reservaciones | El sistema debe crear reservaciones para registrar una solicitud únicamente cuando cumpla las reglas de negocio y asignarle un identificador único. |
| RF-06 | Consulta de reservaciones | El sistema debe mostrar el historial de reservaciones para consultar reservas activas y canceladas con la información correspondiente de cada registro. |
| RF-07 | Búsqueda por estudiante | El sistema debe buscar reservaciones por carné para localizar el historial de un estudiante sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. |
| RF-08 | Consulta de disponibilidad | El sistema debe consultar la disponibilidad de una sala para determinar si puede utilizarse en una fecha, hora y duración determinadas sin crear una reservación. |
| RF-09 | Cancelación de reservaciones | El sistema debe cancelar una reservación activa por medio de su identificador para conservar el registro en el historial y dejar disponible el horario que ocupaba. |
| RF-10 | Cierre de la aplicación | El sistema debe cerrar la aplicación desde la opción correspondiente para finalizar la ejecución de forma controlada con los cambios previamente guardados. |
| RF-11 | Modificación de estudiantes | El sistema debe gestionar la información de un estudiante para actualizar su nombre, correo o estado sin modificar el carné ni eliminar su historial. |
| RF-12 | Gestión de salas | El sistema debe gestionar la información de las salas para mantener actualizados sus datos, capacidad y estado sin modificar el código asignado a cada sala. |
| RF-13 | Modificación de reservaciones | El sistema debe modificar una reservación activa para actualizar sus datos sin cambiar el identificador y aplicando nuevamente las reglas de validación correspondientes. |
| RF-14 | Reservaciones recurrentes | El sistema debe gestionar series semanales de reservaciones para administrar entre dos y ocho ocurrencias relacionadas, incluyendo la cancelación individual o de ocurrencias futuras. |
| RF-15 | Panel y filtros | El sistema debe presentar un panel de reservaciones para consultar las reservas del día, las próximas reservaciones y la ocupación por sala mediante los filtros disponibles. |
| RF-16 | Reportes | El sistema debe generar reportes exportables de reservaciones para consultar la información de un rango de fechas en un archivo CSV con codificación UTF-8. |
| RF-17 | Auditoría | El sistema debe registrar las acciones realizadas sobre la información para mantener un historial de auditoría con la fecha, hora, tipo de acción, entidad e identificador afectado. |

Requisitos no funcionales considerados

La aplicación debe ejecutarse con Python 3.10 o una versión superior y declarar las dependencias necesarias para poder instalarse en otra computadora sin modificar rutas personales ni el código fuente. La interfaz debe mantener mensajes, etiquetas y controles consistentes, mientras que una entrada inválida no puede provocar el cierre del programa ni generar información parcial.

También se exige separación entre la lógica de negocio, la persistencia y la interacción con la interfaz. La base de datos y los archivos CSV deben conservar correctamente tildes y la letra ñ. Para las pruebas de rendimiento, una consulta debe responder en menos de dos segundos con mil estudiantes y cinco mil reservaciones en el equipo de prueba. La lógica debe poder evaluarse sin depender de automatizar clics sobre la interfaz.

Criterios que deben mantenerse durante el desarrollo

La aplicación debe utilizar SQLite mediante el módulo sqlite3 para almacenar la información del sistema. Las operaciones que modifiquen datos deben conservar la integridad de la base de datos, incluso cuando alguna validación sea rechazada. Los errores deben mostrarse de forma clara en la interfaz y no deben provocar el cierre inesperado del programa.

También debe existir una separación clara entre la interfaz gráfica, las reglas de negocio y el acceso a los datos. Esto permite que cada parte pueda trabajarse y probarse de manera independiente, evitando que toda la lógica quede mezclada dentro de las ventanas de la aplicación.

La información almacenada y los archivos exportados deben conservar correctamente caracteres como las tildes y la letra ñ. La aplicación también debe poder ejecutarse en otra computadora sin depender de rutas personales ni de cambios en el código fuente.

2. Plan de trabajo

En esta sección se presenta el plan de trabajo para el desarrollo y evaluación del Sistema de reservación de salas de estudio, organizando las actividades de acuerdo con las fases definidas en el proyecto e indicando sus responsables, semanas de ejecución y dependencias.

### 3. Integrantes y roles

| Persona | Nombre | Carné | Rol asignado (Fase 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esteban Brenes Montoya | 2023346432 | Especificación refinada |
| 2 | Randall [apellidos] | [carné] | Plan de trabajo y cronograma |
| 3 | Juan Diego Quiros Gomez | 2024165546 | Roles y organización del equipo |
| 4 | Eduardo Fernández Cerdas | 2024080587 | Riesgos |
| 5 | Ismael [apellidos] | [carné] | Repositorio y matriz de trazabilidad |

### Forma de trabajo del equipo

- Metodología: trabajo por fases secuenciales (según el cronograma: planificación, desarrollo, revisión, pruebas, corrección, integración/regresión, cierre), con entregables verificables al final de cada una.

- Asignación de tareas: cada actividad del cronograma tiene un responsable único o una pareja de responsables, evitando que una sola persona concentre todo el trabajo crítico de una fase.

- Comunicación y seguimiento: se recomienda un canal único del equipo (chat o repositorio) donde cada quien reporte el avance de su actividad y cualquier bloqueo antes de la fecha límite de la semana correspondiente.

- Control de versiones: todo el trabajo se centraliza en el repositorio (a cargo de Ismael), con commits que referencien la actividad o el requisito que atienden.

- Revisión cruzada: en las fases 3, 5 y 6 (revisión de requisitos, pruebas unitarias y corrección de defectos) el trabajo se hace en parejas, lo cual ya fomenta que nadie evalúe únicamente su propio trabajo.

4. Análisis de Riesgos

Este apartado identifica los riesgos que pueden afectar el desarrollo, las pruebas y la entrega del proyecto de reservación de salas de estudio, evalúa cada riesgo según su probabilidad de ocurrencia e impacto sobre el proyecto, y propone medidas de prevención y mitigación.

La evaluación utiliza una escala cualitativa de tres niveles (Baja, Media, Alta) tanto para probabilidad como para impacto, siguiendo un criterio consistente con las técnicas de análisis de riesgo usadas habitualmente en proyectos de software académicos de alcance similar.

Escala de probabilidad

- Baja: el evento es poco probable durante el desarrollo del proyecto.

- Media: el evento puede ocurrir en algún momento, con antecedentes razonables en proyectos similares.

- Alta: el evento es esperable y ya se observan señales tempranas de que puede materializarse.

Escala de Impacto:

- Baja: efecto menor, corregible sin afectar el cronograma ni la evaluación.

- Media: afecta una funcionalidad o entregable parcial, pero es recuperable con esfuerzo adicional.

- Alta: compromete requisitos obligatorios, la fecha de entrega, la nota del proyecto o la posibilidad de ejecutar y evaluar el producto.

Matriz de probabilidad e impacto

La matriz combina ambas escalas para clasificar cada riesgo en cuatro niveles: Bajo, Moderado, Alto y Crítico. Esta clasificación es la que se aplicó a cada riesgo registrado posteriormente,

| Probabilidad \ Impacto | Baja | Media | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | Moderado | Alto | Crítico |
| Media | Bajo | Moderado | Alto |
| Baja | Bajo | Bajo | Moderado |

Registro de riesgos

| ID | Riesgo | Categoría | Prob | Impacto | Nivel | Medidas de prevención | Medidas de mitigación | Responsable sugerido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Interpretación incorrecta o incompleta de las reglas de negocio (RN-01 a RN-13). | Requisitos | Media | Alta | Alto | Reunión de arranque para revisar cada regla en conjunto; elaborar un checklist de reglas de negocio y aclarar dudas con el profesor antes de programar. | Revisión cruzada del código contra la tabla de reglas antes de cada entrega; casos de prueba derivados directamente de la tabla de superposición (6.1). | Líder de requisitos |
| R-02 | Errores en la lógica de superposición y encadenamiento de horarios (RN-09, RN-10). | Técnico | Media | Alta | Alto | Desarrollar la función de verificación de disponibilidad como módulo aislado, con pruebas unitarias escritas desde el inicio (TDD). | Aplicar partición de equivalencia y valores límite sobre los cinco casos de la tabla 6.1; corrección prioritaria ante cualquier defecto crítico detectado. | Desarrollador de lógica de negocio |
| R-03 | Corrupción o pérdida de datos en SQLite ante una escritura interrumpida o rechazada. | Persistencia | Baja | Alta | Moderado | Usar transacciones explícitas (commit/rollback) en cada operación de escritura; respaldar la base de datos antes de pruebas destructivas. | Pruebas automatizadas de integridad después de cada operación; procedimiento documentado para restaurar los datos iniciales. | Responsable de persistencia |
| R-04 | Pérdida o corrupción de tildes y la letra ñ en base de datos y exportaciones (RNF-08). | Técnico | Media | Media | Moderado | Forzar codificación UTF-8 en la conexión SQLite y en la exportación CSV desde las primeras versiones del código. | Casos de prueba específicos con nombres y datos que incluyan tildes y ñ, ejecutados antes de cada entrega. | Responsable de persistencia |
| R-05 | Atrasos en el cronograma por carga académica simultánea de los integrantes. | Gestión de proyecto | Alta | Media | Alto | Cronograma con hitos semanales y márgenes de contingencia; asignación de tareas según disponibilidad real de cada persona. | Reuniones cortas de seguimiento; reasignar tareas ante atrasos; priorizar los RF críticos sobre funcionalidades opcionales como RF-14 si el tiempo apremia. | Líder de proyecto |
| R-06 | Dependencia excesiva de una sola persona para un módulo clave (bus factor). | Equipo | Media | Alta | Alto | Rotar responsabilidades entre interfaz, lógica y pruebas; aplicar programación en pareja en los módulos más críticos; documentar decisiones en el repositorio. | Sesiones internas de traspaso de conocimiento; commits frecuentes y descriptivos que permitan a cualquier integrante retomar el trabajo. | Líder de proyecto |
| R-07 | Cobertura de pruebas insuficiente antes de la prueba cruzada con el equipo evaluador. | Calidad y pruebas | Media | Alta | Alto | Definir el plan de pruebas desde etapas tempranas y aplicar en paralelo al desarrollo las técnicas obligatorias (partición, valores límite, tablas de decisión). | Verificar el checklist de criterios de entrada a pruebas antes de congelar la versión que se entrega al equipo evaluador. | Líder de calidad |
| R-08 | Producto bloqueado durante la prueba cruzada por falta de instrucciones, dependencias o archivos. | Entrega | Baja | Alta | Moderado | Probar la instalación y ejecución completa en un ambiente limpio antes de entregar; validar el README con un integrante que no programó esa parte. | Canal de comunicación ágil con el equipo evaluador; entregar una versión corregida siguiendo el criterio de reanudación definido en el plan de pruebas. | Líder de proyecto |
| R-09 | Cambios de alcance no documentados durante el desarrollo (scope creep). | Gestión de proyecto | Media | Media | Moderado | Congelar los requisitos por ronda de pruebas y aprobar cualquier cambio con el profesor antes de implementarlo. | Registrar cada cambio en un historial de decisiones y actualizar de inmediato la matriz de trazabilidad. | Líder de requisitos |
| R-10 | Defectos críticos detectados tardíamente, cerca de la fecha de entrega. | Calidad y pruebas | Media | Alta | Alto | Ejecutar pruebas de regresión de forma continua y no solo al final; priorizar en pruebas tempranas los flujos de mayor riesgo (creación de reservación, disponibilidad). | Reservar tiempo de contingencia en el cronograma exclusivamente para corrección de defectos antes de la entrega final. | Líder de calidad |
| R-11 | Empaque incorrecto del entregable: nombre de archivo o estructura de carpetas no conforme (sección 17). | Entrega | Media | Media | Moderado | Checklist de empaque basado en la estructura oficial (info.txt, documentacion/, solucion/, pruebas/, evidencias/); verificación cruzada por un segundo integrante. | Ensayo de empaquetado antes de la fecha límite, descomprimiendo el ZIP en una carpeta limpia para validar su contenido. | Líder de proyecto |
| R-12 | Rendimiento insuficiente con el volumen de datos exigido: 1 000 estudiantes y 5 000 reservaciones (RNF-09). | Técnico | Baja | Media | Bajo | Diseñar las consultas SQL con índices adecuados desde el inicio; evitar cargar todos los registros en memoria para poblar la interfaz. | Prueba de carga con el volumen máximo antes de la entrega; optimizar cualquier consulta que exceda los 2 segundos. | Responsable de persistencia |
| R-13 | Dominio desigual del código, los requisitos o las pruebas entre los integrantes del equipo. | Equipo | Media | Media | Moderado | Sesiones internas de explicación cruzada del código y de las reglas de negocio antes de cada entrega. | Preparar en equipo una guía de preguntas frecuentes para sustentar el proyecto ante el profesor o el equipo evaluador. | Líder de proyecto |
| R-14 | Elección de un framework de interfaz gráfica poco adecuado para las habilidades del equipo. | Técnico | Baja | Media | Bajo | Realizar una prueba de concepto rápida con una o dos pantallas antes de comprometerse con el framework definitivo. | Mantener la lógica de negocio separada de la interfaz (RNF-07, RNF-10), de forma que un cambio de framework tenga impacto acotado. | Desarrollador de interfaz |

5. Matriz de Trazabilidad

La matriz de trazabilidad inicial permite relacionar los requisitos definidos para el sistema con los módulos en los que se espera implementar cada comportamiento y con los casos de prueba que posteriormente permitirán verificar su cumplimiento. Esta matriz se actualizará conforme avance el proyecto, incorporando el código desarrollado, los resultados de las pruebas y los defectos identificados.

En esta primera fase los módulos corresponden a una propuesta inicial de organización de la solución. De igual forma, los identificadores de casos de prueba se incluyen como referencias preliminares y serán desarrollados con mayor detalle durante la fase correspondiente al plan de pruebas. Debido a que todavía no se ha realizado la implementación ni la ejecución de pruebas, el campo de defectos se mantiene como N/A y el estado inicial de los requisitos corresponde a Pendiente.

La matriz contempla los diecisiete requisitos funcionales establecidos en la especificación, las trece reglas de negocio y los diez requisitos no funcionales. Las reglas de negocio regulan principalmente la creación y modificación de reservaciones, mientras que los requisitos no funcionales establecen condiciones relacionadas con compatibilidad, portabilidad, integridad, mantenibilidad, codificación, rendimiento y testabilidad.

5.1 Requisitos funcionales

| Requisito | Diseño / módulo previsto | Caso(s) de prueba preliminar(es) | Defecto | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 Carga inicial | Inicialización y persistencia SQLite | CP-RF01-01 Creación inicial de BD; CP-RF01-02 Reapertura sin duplicados | N/A | Pendiente |
| RF-02 Registro de estudiantes | Gestión de estudiantes / Validaciones / Persistencia | CP-RF02-01 Registro válido; CP-RF02-02 Datos inválidos; CP-RF02-03 Carné duplicado | N/A | Pendiente |
| RF-03 Consulta de estudiantes | Gestión de estudiantes / Interfaz | CP-RF03-01 Listado ordenado; CP-RF03-02 Lista vacía | N/A | Pendiente |
| RF-04 Consulta de salas | Gestión de salas / Interfaz | CP-RF04-01 Consulta de salas; CP-RF04-02 Sala fuera de servicio visible | N/A | Pendiente |
| RF-05 Creación de reservaciones | Gestión de reservaciones / Reglas de negocio / Persistencia | CP-RF05-01 Creación válida; CP-RF05-02 Rechazo por regla de negocio; CP-RF05-03 Generación de ID | N/A | Pendiente |
| RF-06 Consulta de reservaciones | Gestión de reservaciones / Interfaz | CP-RF06-01 Historial completo; CP-RF06-02 Orden por fecha y hora | N/A | Pendiente |
| RF-07 Búsqueda por estudiante | Gestión de reservaciones / Búsqueda | CP-RF07-01 Búsqueda por carné; CP-RF07-02 Búsqueda sin distinguir mayúsculas | N/A | Pendiente |
| RF-08 Consulta de disponibilidad | Disponibilidad / Reglas de reservación | CP-RF08-01 Horario disponible; CP-RF08-02 Horario con conflicto | N/A | Pendiente |
| RF-09 Cancelación de reservaciones | Gestión de reservaciones / Persistencia | CP-RF09-01 Cancelación válida; CP-RF09-02 ID inexistente; CP-RF09-03 Cancelación repetida | N/A | Pendiente |
| RF-10 Cierre de la aplicación | Interfaz principal / Navegación | CP-RF10-01 Cierre controlado; CP-RF10-02 Confirmación de cambios pendientes | N/A | Pendiente |
| RF-11 Modificación de estudiantes | Gestión de estudiantes / Validaciones | CP-RF11-01 Modificación válida; CP-RF11-02 Cambio de estado; CP-RF11-03 Intento de modificar carné | N/A | Pendiente |
| RF-12 Gestión de salas | Gestión de salas / Validaciones | CP-RF12-01 Registro de sala; CP-RF12-02 Modificación; CP-RF12-03 Cambio de estado | N/A | Pendiente |
| RF-13 Modificación de reservaciones | Gestión de reservaciones / Disponibilidad | CP-RF13-01 Modificación válida; CP-RF13-02 Modificación con conflicto; CP-RF13-03 Reserva cancelada | N/A | Pendiente |
| RF-14 Reservaciones recurrentes | Gestión de recurrencias / Reservaciones | CP-RF14-01 Serie válida; CP-RF14-02 Serie con conflicto; CP-RF14-03 Cancelación de ocurrencia | N/A | Pendiente |
| RF-15 Panel y filtros | Panel principal / Filtros | CP-RF15-01 Reservaciones del día; CP-RF15-02 Combinación de filtros; CP-RF15-03 Actualización del panel | N/A | Pendiente |
| RF-16 Reportes | Reportes / Exportación CSV | CP-RF16-01 Exportación válida; CP-RF16-02 Rango inválido; CP-RF16-03 Cancelación de exportación | N/A | Pendiente |
| RF-17 Auditoría | Auditoría / Persistencia | CP-RF17-01 Registro de creación; CP-RF17-02 Registro de modificación; CP-RF17-03 Registro de cancelación | N/A | Pendiente |

5.2 Reglas de negocio

| Requisito | Diseño / módulo previsto | Caso(s) de prueba preliminar(es) | Defecto | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RN-01 | Validación de estudiante / Reservaciones | CP-RN01-01 Estudiante activo; CP-RN01-02 Estudiante inactivo | N/A | Pendiente |
| RN-02 | Validación de fechas | CP-RN02-01 Fecha actual; CP-RN02-02 Fecha pasada | N/A | Pendiente |
| RN-03 | Validación de fecha y hora | CP-RN03-01 Reserva futura para hoy; CP-RN03-02 Hora pasada para hoy | N/A | Pendiente |
| RN-04 | Validación de horarios | CP-RN04-01 Hora completa; CP-RN04-02 Hora con minutos | N/A | Pendiente |
| RN-05 | Validación de horarios | CP-RN05-01 Límites del horario; CP-RN05-02 Finalización después de las 20:00 | N/A | Pendiente |
| RN-06 | Validación de duración | CP-RN06-01 Duración de una hora; CP-RN06-02 Dos horas; CP-RN06-03 Duración inválida | N/A | Pendiente |
| RN-07 | Validación de capacidad | CP-RN07-01 Capacidad exacta; CP-RN07-02 Capacidad excedida; CP-RN07-03 Valor cero o decimal | N/A | Pendiente |
| RN-08 | Gestión de salas / Reservaciones | CP-RN08-01 Sala disponible; CP-RN08-02 Sala fuera de servicio | N/A | Pendiente |
| RN-09 | Disponibilidad / Superposición | CP-RN09-01 Conflicto total; CP-RN09-02 Conflicto parcial; CP-RN09-03 Reserva envolvente | N/A | Pendiente |
| RN-10 | Disponibilidad / Superposición | CP-RN10-01 Reservas consecutivas | N/A | Pendiente |
| RN-11 | Gestión de reservaciones | CP-RN11-01 Tres reservas activas; CP-RN11-02 Intento de cuarta reserva | N/A | Pendiente |
| RN-12 | Cancelación / Disponibilidad | CP-RN12-01 Reserva cancelada en historial; CP-RN12-02 Horario liberado | N/A | Pendiente |
| RN-13 | Generación de identificadores / Persistencia | CP-RN13-01 Continuidad de ID después de cancelar | N/A | Pendiente |

5.3 Requisitos no funcionales

| Requisito | Diseño / módulo previsto | Caso(s) de prueba preliminar(es) | Defecto | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 Compatibilidad | Configuración general de la aplicación | CP-RNF01-01 Ejecución con Python 3.10 o superior | N/A | Pendiente |
| RNF-02 Dependencias | requirements.txt / README | CP-RNF02-01 Instalación desde dependencias declaradas | N/A | Pendiente |
| RNF-03 Portabilidad | Configuración / Rutas relativas | CP-RNF03-01 Ejecución en otro equipo | N/A | Pendiente |
| RNF-04 Usabilidad | Interfaz gráfica | CP-RNF04-01 Revisión de navegación, mensajes y controles | N/A | Pendiente |
| RNF-05 Robustez | Validaciones / Manejo de errores | CP-RNF05-01 Entrada inválida sin cierre; CP-RNF05-02 Sin datos parciales | N/A | Pendiente |
| RNF-06 Integridad | Persistencia / Transacciones | CP-RNF06-01 Operación rechazada con rollback | N/A | Pendiente |
| RNF-07 Mantenibilidad | Arquitectura por módulos | CP-RNF07-01 Revisión de separación de responsabilidades | N/A | Pendiente |
| RNF-08 Codificación | Persistencia / Reportes CSV | CP-RNF08-01 Tildes y ñ en SQLite; CP-RNF08-02 Tildes y ñ en CSV | N/A | Pendiente |
| RNF-09 Rendimiento | Consultas / Persistencia | CP-RNF09-01 Prueba con 1 000 estudiantes y 5 000 reservaciones | N/A | Pendiente |
| RNF-10 Testabilidad | Lógica de negocio / Pruebas automatizadas | CP-RNF10-01 Ejecución de pruebas sin automatizar la interfaz | N/A | Pendiente |

6. Repositorio y estructura inicial

Para centralizar el código, la documentación, las pruebas y las evidencias del proyecto se establecerá un repositorio de control de versiones. El repositorio permitirá identificar los cambios realizados por cada integrante y mantener relación entre los commits, los requisitos implementados y las diferentes fases del proyecto.

Los mensajes de commit deberán describir de forma concreta el cambio realizado y, cuando corresponda, indicar el requisito, regla de negocio, caso de prueba o defecto relacionado. De esta manera se facilitará la trazabilidad entre la especificación, el desarrollo y las pruebas. El repositorio no deberá contener credenciales, rutas personales ni archivos temporales innecesarios.

6.1 Estructura inicial propuesta

Proyecto-Reservacion-Salas/ ├── README.md ├── .gitignore ├── requirements.txt ├── info.txt │ ├── documentacion/ │ ├── fase_1/ │ │ └── Fase_1_Planificacion_Especificacion.docx │ └── trazabilidad/ │ └── matriz_trazabilidad.xlsx │ ├── solucion/ │ ├── main.py │ ├── ui/ │ ├── negocio/ │ ├── datos/ │ ├── modelos/ │ └── recursos/ │ ├── pruebas/ │ ├── unitarias/ │ ├── integracion/ │ ├── regresion/ │ └── datos/ │ └── evidencias/ ├── capturas/ ├── resultados/ └── defectos/

Esta organización mantiene una separación entre la solución, la documentación, las pruebas y las evidencias. Además, conserva desde el inicio una estructura compatible con los elementos mínimos establecidos para la entrega final del proyecto.

6.2 Organización del trabajo en el repositorio

| Elemento | Uso definido |
| --- | --- |
| main | Contendrá versiones estables e identificables del proyecto. |
| develop | Se utilizará para integrar los cambios realizados durante el desarrollo antes de incorporarlos a main. |
| feature/RF-XX-descripcion | Rama destinada al desarrollo de un requisito funcional. |
| test/CP-XX-descripcion | Rama destinada a la creación o modificación de pruebas. |
| fix/BUG-XX-descripcion | Rama destinada a corregir un defecto documentado. |
| Tags | Identificarán versiones entregadas o evaluadas, por ejemplo fase1-v1.0. |

6.3 Convención para los commits

| Tipo | Ejemplo |
| --- | --- |
| Documentación | docs(F1): agregar matriz de trazabilidad inicial |
| Requisito | feat(RF-02): implementar registro de estudiantes |
| Regla de negocio | feat(RN-09): validar superposición de reservaciones |
| Pruebas | test(CP-RF05): agregar pruebas de creación de reservaciones |
| Corrección | fix(BUG-003): corregir validación de capacidad de sala |

La convención propuesta permite reconocer el tipo de cambio y el elemento relacionado sin necesidad de revisar todo el contenido del commit. Los identificadores podrán ajustarse conforme se definan los casos de prueba y los defectos reales del proyecto.

6.4 Configuración inicial

La configuración del repositorio se realizará conservando una rama principal estable y una rama de integración para el desarrollo. Una secuencia inicial de referencia es la siguiente:

git init git branch -M main git add . git commit -m "docs(F1): crear estructura inicial del proyecto" git remote add origin <URL_DEL_REPOSITORIO> git push -u origin main git checkout -b develop git push -u origin develop

El archivo .gitignore deberá excluir archivos generados por Python, entornos virtuales, configuraciones locales, archivos temporales y otros elementos que no formen parte del producto entregable.

__pycache__/ *.py[cod] .venv/ venv/ .env .pytest_cache/ .coverage htmlcov/ *.log .idea/ .vscode/ .DS_Store Thumbs.db